## Slide 1
PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
PCM-34-2023
ASPECTOS IMPORTANTES

## Slide 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEGUIMIENTO DE NORMATIVA

## Slide 5
PREBASICA

## Slide 6
BASICA

## Slide 7
MEDIA

## Slide 8
ORDEN DE CAMBIO
POR ACTIVIDAD
Cambio de actividades debido a no cumplimiento con normativa establecida o debido a la intervención de centros priorizados por otra entidad, justificando los cambios y presentando las modificaciones cumpliendo con los lineamientos ya establecidos en la priorización de alcances, respetando el monto ya adjudicado a dicha intervención.

## Slide 9
ORDEN DE CAMBIO
2. POR OBRAS ADICIONALES CON FONDOS DISPONIBLES
Al momento de ejecutar una actividad con montos menores a los establecidos deberá incluir el monto restante en actividades complementarias o en actividades que presentaron algún incremento en su cantidad de obra.
3. POR OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SOBREPASEN EL PRESUPUESTO.
Toda actividad o alcance que sobrepase el monto ya asignado al centro educativo priorizado, la municipalidad deberá asumir la responsabilidad de costear el faltante para finalizar la totalidad del proyecto.

## Slide 10
CONVENIOS